## Slide 1: Meilenstein 3 – Gruppe 3 Co-ops Vector Racer
CS 108 Programmierprojekt, FS 19
Julia Orminska
Patrice Delley
Luan Maliqi
Nakarin Srijumrat

## Slide 2: Spielstatus
- Server verwaltet Lobbys/Spiele
- Lobby hat 3 Zustände: open, running, finished
- Zustand running:
Mögliche Züge des Spielers vom Client berechnet
Client leitet lediglich neue Position an Server
Server leitet den Zug des Clients an alle Lobbymitglieder weiter
  Einzelne Clients aktualisieren lokal Züge der Gegenspieler

## Slide 3
Server
Client x
Liste
Port
Port
ECHO Port
ECHO Port
Client
Server

## Slide 4: Technologien: Tools und Libraries
JProfiler als Qualitätssicherungsmassnahme
Joda (Datum und Zeit)
Audio und Grafik
  Grafik: kenney.nl (unter public domain CC0 lizenziert)
  Audio: Eigenproduktion

## Slide 5: Qualitätssicherung
Pair Programming
  Protokoll im Repo-Wiki

## Slide 6: Pair Programming
Chart: Hours
| Mar 26 | Mar 27 | Mar 29 | Mar 31 | Apr 02 | Apr 03 | Apr 04
Nakarin, Patrice | 3.5 | 2 | 2
Julia, Luan | 3 | 3 | 5 | 2 | 4
All members | 5

## Slide 7: Qualitätssicherung
Pair Programming
  Protokoll im Repository-Wiki
JProfiler
  Informationen zum laufendem Programm

## Slide 8
Server
Client

## Slide 9: Qualitätssicherung
Pair Programming
  Protokoll im Repo-Wiki
Code Review
  Regelmässiges Durchlesen von verändertem Code
Javadoc
  Stets aktualisiert bei Fortschritt im Code
  Win-Win: direkte Kommentare und alleinstehendes Dokument

## Slide 10: Progress Report
Probleme und Verzögerungen
  Spielgrafik mit OpenGL (LWJGL 3, GLFW)
  Aufgabenverteilung im Team
    Differenzen im Programmieren
Lösungsansätze
  JavaFX statt OpenGL
  Arbeiten in der Gruppe
  Gespräche mit Gruppe und Veranstaltungsleiter
    Teilung der Gruppe als Option
Ziele
  Knapp aufgrund Verzögerungen
  Inhaltlich und zeitlich erreicht

## Slide 11: Danke!